情况说明：我们组（即第3小组）在选课后不久就已经开始了该项目，并于十月中旬完成，故进行了提前答辩，以便更好复习必修考试科目。以下内容是按照回忆和git记录撰写的。

8 周项目时间安排（HTML5 简化版仿 B 站项目）

第 1 周：需求与范围确定

三人讨论整体功能范围（首页、搜索、视频播放、评论、历史记录等）。

撰写《需求说明书》草稿（背景、目标、功能列表、用户角色）。

绘制页面原型草图（首页、视频页、搜索页等）。

确定分工。

第 2 周：技术方案与设计准备

确定技术栈（HTML5、CSS3、JS，是否使用框架、数据方案）。

黄煜莙：设计数据结构与模拟接口。

冀项阳：制定页面布局规范、样式风格、响应式方案。

刘劲：编写《设计报告》架构部分（系统结构、页面导航图）。

第 3 周：页面布局与静态搭建

冀项阳/刘劲：实现首页、搜索页、视频详情页的静态 HTML + CSS。

黄煜莙：准备假数据JSON或data.js。

完善需求文档与设计文档的页面结构部分。

第 4 周：数据接入与核心交互功能

黄煜莙：实现假数据加载（fetch/mock API）。

冀项阳：实现搜索功能（关键字过滤、跳转详情页）。

刘劲：完成视频播放页和评论区的数据渲染。

三人共同调试整体页面跳转与交互。

第 5 周：增强功能与体验优化

黄煜莙：实现历史记录 / 收藏功能（localStorage）。

冀项阳：优化 UI 细节（hover、loading、空数据状态、响应式适配）。

刘劲：实现“假登录”功能（localStorage 储存用户名）。

设计报告补充关键技术点、组件复用方案。

第 6 周：测试、问题修复与文档完善

三人进行系统测试（功能测试、兼容性测试）。

修复所有已发现问题。

冀项阳：进一步优化样式与细节。

刘劲：完成《需求说明书》最终版。

黄煜莙/冀项阳：完善《设计报告》的详细设计部分。

第 7 周：部署演示版与答辩准备

黄煜莙：准备可运行的演示构建版本。

冀项阳/刘劲：补充《设计报告》。

三人共同演练演示流程。

第 8 周：缓冲期与最终交付

检查文档格式。

整理项目代码与 README 文件。

最终确认版本并完成演示。